Название проекта: "Создание уникальных обложек на основе жанра, содержания и настроения произведения" (Visual Music)

Отчётный период: 25.05.2025 – 31.05.2025.

Команда: 6 человек (1 PM, 2 разработчика, 1 ML-инженер, 1 тестировщик,
1 аналитик)

Текущий статус проекта

Общий прогресс: 80% (проект немного отстает от графика).

1. Ключевые достижения за неделю: 
- Настроены домены на DNS-серверах;
- Исправлены баги в авторизации;
- Сделан дизайн для покупки подписки;
- Запущены нейросети на сервере;
- Запущено объектное хранилище MinIO;
- Сделана документация API для нейросетей.

2. Текущие задачи и проблемы в работе:

Задачи:

- Реализовать сценарии генерации;
- Реализовать редактор изображений;
- Покрыть основные компоненты авторизации, регистрации и генерации юнит-тестами в соответствии с тест кейсами;
- Связать админ панель с базой данных;
- Добавить систему сбора метрик;
- Подготовить документ курсовой работы.

3. План на следующую неделю

Приоритеты:

- Реализовать пользовательские сценарии «Генерация» и «Редактор изображений»; 
- Доделать админ панель;
- Покрыть юнит-тестами сервисы «обложки» и «аутентификация»;
- Подготовить курсовую;
- Связать админ панель с базой данных пользователей.

Метрики контроля

- Реализация сервисов «Генерация», «Обложки», «Редактор изображений» к 04.06.2025

4. Заключение PM

Проект немного отстает от плана. Реализации сценария «Редактор изображений» передана второму разработчику для ускорения работы над основными сценариями.

PM проекта: Липовцев Алексей Викторович.

Дата следующего отчёта: 04.06.2025.