Название проекта: "Создание уникальных обложек на основе жанра, содержания и настроения произведения" (Visual Music)

Отчётный период: 20.04.2025 – 26.04.2025.

Команда: 6 человек (1 PM, 2 разработчика, 1 ML-инженер, 1 тестировщик,
1 аналитик)

Текущий статус проекта

Общий прогресс: 45% (проект в рамках графика).

1. Ключевые достижения за неделю:

- Сверстаны фрагменты: «Детальная настройка генерации», «Конкретный запрос», «Авторизация» и «Регистрация»;
- Сделаны макеты отображения информации об элементах БД в админ панели и авторизации для админ панели;
- Сделан дизайн для всех состояний экранов «Регистрация» и «Авторизация».

2. Текущие задачи и проблемы в работе:

Задачи:

- Реализованный основной пользовательский сценарий (авторизация и генерация обложки по аудио-файлу);
- Подготовить тестовую документацию;
- Настроить CI/CD для Android;
- Подготовить отчет о текущем статусе проекта;
- Доделать веб админ панель.

3. План на следующую неделю

Приоритеты:

- Реализовать сервисы «Аутентификация» и «Генерация»;
- Сделать тест план и тест кейсы основных функций;
- Запустить LLM;
- Сделать API интерфейс для LLM.

Метрики контроля

- Создание рабочего MVP к 02.05.2025.

4. Заключение PM

Проект движется по плану, но требует ускорения работы над бэкенд-частью.

PM проекта: Липовцев Алексей Викторович.

Дата следующего отчёта: 03.05.2025.