Название проекта: "Создание уникальных обложек на основе жанра, содержания и настроения произведения" (Visual Music)

Отчётный период: 01.03.2025 – 07.03.2025

Команда: 6 человек (1 PM, 2 разработчика, 1 ML-инженер, 1 тестировщик,
1 аналитик)

Текущий статус проекта

Общий прогресс: 5% (проект в рамках графика).

1. Ключевые достижения за неделю

- Проведен анализ конкурентов;
- Готов wireframe дизайн;
- Произведен запуск нейросети, распознающей жанр и настроение песни;
- Определены ГЕО и SAM/SOM;
- Разработана UNIT-экономика;
- Создан логотип приложения.

2. Текущие задачи и проблемы в работе

Задачи:

- Запуск нейросети, распознающей текст из аудио-файла;
- Создание UML-диаграмм Sequence и Activity;
- Сделать предпроектное исследование.

3. План на следующую неделю

Приоритеты:

- Завершить настройку нейросетей;
- Доделать начатые UML-диаграммы;
- Создать UI Kit;
- Определить нефункциональные требования.

Метрики контроля:

- 100% выполнения предпроектного исследования к 14.03.2025.
- Утверждение дизайна мобильной версии к 14.03.2025.

4. Заключение PM

Проект движется по плану, но требует ускорения работы над техническим заданием.

PM проекта: Липовцев Алексей Викторович
Дата следующего отчёта: 14.03.2025