Название проекта: "Создание уникальных обложек на основе жанра, содержания и настроения произведения" (Visual Music)

Отчётный период: 08.03.2025 – 14.03.2025

Команда: 6 человек (1 PM, 2 разработчика, 1 ML-инженер, 1 тестировщик,
1 аналитик)

Текущий статус проекта

Общий прогресс: 10% (проект в рамках графика).

1. Ключевые достижения за неделю

- Закончено предпроектное исследование;
- Определены нефункциональные требования;
- Готов UI Kit;
- Произведен запуск нейросети, распознающей текст песни;
- Разработчики начали изучать Spring;
- Закончены диаграммы Sequence и Activity.

2. Текущие задачи и проблемы в работе

Задачи:

- Создание дизайна с использованием UI Kit;
- Создание UML-диаграмм;
- Определение функциональных требований;
- Описание схемы API;
- Собрать полученную информацию и подготовить ТЗ;

Проблемы:

- Задержка в создании дизайна (добавляем одного человека в помощь дизайнеру).

3. План на следующую неделю

Приоритеты:

- Создание UML-диаграмм Statechart, Deploy;
- Доделать дизайн андроид приложения;
- Создание git репозитория проекта;

Метрики контроля

- 70% выполнения технического задания к 22.03.2025.

4. Риски и их минимизация

Риск: Срыв дедлайна по ТЗ из-за неопределенности в итоговой функциональности приложения.
Решение: Провести митап для определения финального варианта MVP.

5. Заключение PM

Проект движется по плану, но требует ускорения работы над дизайном и ТЗ.

PM проекта: Липовцев Алексей Викторович
Дата следующего отчёта: 22.03.2025