Название проекта: "Создание уникальных обложек на основе жанра, содержания и настроения произведения" (Visual Music)

Отчётный период: 16.03.2025 – 22.03.2025

Команда: 6 человек (1 PM, 2 разработчика, 1 ML-инженер, 1 тестировщик,
1 аналитик)

Текущий статус проекта

Общий прогресс: 15% (проект в рамках графика).

1. Ключевые достижения за неделю

- Создан git репозиторий проекта;
- Сделаны диаграммы Statechart и Deploy;
- Сделаны User Stories с Acceptance Criteria;
- Определены цели и задачи проекта;
- Описаны цели и назначения приложения;
- Сделан SWOT анализ;
- Сделан дизайн основных экранов с использованием UI Kit.

2. Текущие задачи и проблемы в работе

Задачи:

- Доделать дизайн оставшихся экранов с использованием UI Kit (дизайн просмотра информации обложек);
- Написать техническое задание;
- Описать схему API.

3. План на следующую неделю

Приоритеты:

- Создание ER-диаграммы;
- Доделать дизайн андроид приложения;
- Описание схемы API;
- Подготовить презентацию по ТЗ;

Метрики контроля

- 100% выполнения технического задания к 28.03.2025.

4. Заключение PM

Проект движется по плану

PM проекта: Липовцев Алексей Викторович
Дата следующего отчёта: 28.03.2025