Название проекта: "Создание уникальных обложек на основе жанра, содержания и настроения произведения" (Visual Music)

Отчётный период: 23.03.2025 – 28.03.2025

Команда: 6 человек (1 PM, 2 разработчика, 1 ML-инженер, 1 тестировщик,
1 аналитик)

Текущий статус проекта

Общий прогресс: 25% (проект в рамках графика).

1. Ключевые достижения за неделю

- Сделана ER-диаграмма;
- Описана схема API;
- Сделаны REST API интерфейсы для NLP;
- Сделан дизайн с использованием UI Kit;
- Написано техническое задание;
- Подготовлена презентация по ТЗ;
- Все материалы добавлены в GitHub.

2. Текущие задачи и проблемы в работе

Задачи:

- Создать базовую архитектуру android части;
- Создать базовую архитектуру backend части;
- Создать дизайн всех состояний экранов для их дальнейшей верстки.

3. План на следующую неделю

Приоритеты:

- Создание дизайна всех состояний главного экрана;
- Настройка Gradle.

Метрики контроля

- 10% сверстанных экранов к 11.04.2025.

4. Заключение PM

Проект движется по плану, но требует ускорения работы над дизайном.

PM проекта: Липовцев Алексей Викторович
Дата следующего отчёта: 11.04.2025