Название проекта: "Создание уникальных обложек на основе жанра, содержания и настроения произведения" (Visual Music)

Отчётный период: 05.04.2025 – 11.04.2025.

Команда: 6 человек (1 PM, 2 разработчика, 1 ML-инженер, 1 тестировщик,
1 аналитик)

Текущий статус проекта

Общий прогресс: 30% (проект в рамках графика).

1. Ключевые достижения за неделю:

(Бекенд)
- Создана базовая архитектура бэкэнд части;

- Настроен gradle для ускорения сборки проекта.

(Фронтенд)
- Настроены цвета темной и светлой темы;

- Создана базовая архитектура android части;

- Сверстан фрагмент «Главный экран»;

- Создан дизайн всех состояний фрагмента «Галерея работ»;

- Создан дизайн Admin Panel;

2. Текущие задачи и проблемы в работе:

Задачи:

- Сверстать основные экраны андроид приложения для подготовки к реализации основной логики проекта: генерации обложек по запросу, просмотру обложек других пользователей;
- Создать дизайны всех состояний экранов для их дальнейшей верстки;
- Разработать и настроить API, через который другие части системы смогут взаимодействовать с моделями нейронных сетей;
- Создать план тестирования по техническому заданию.

3. План на следующую неделю

Приоритеты:

- Сверстать фрагмент Галерея работ;

- Создать дизайн всех состояний экранов «Авторизация» и «Регистрация»;

- Создать базовую архитектуру Admin Panel для управления базами данных приложения;

- Сделать API интерфейсы для Tone NN и Audio-to-text NN.

Метрики контроля

- 30% сверстанных экранов к 19.04.2025.

4. Заключение PM

Проект движется по плану.

PM проекта: Липовцев Алексей Викторович.

Дата следующего отчёта: 19.04.2025.