МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет Компьютерных наук

Кафедра программирования и информационных технологий

Тестовый план

на разработку мобильного приложения

«Создание обложки для музыкального релиза по запросу, на основе ИИ»

Исполнители

______________ Г.Е. Тамбовцев

Заказчик

______________ В.С. Тарасов

Воронеж 2025

Оглавление

1 Введение	3

1.1	Описание продукта	3

1.2	Цель тестирования	3

2 Область тестирования	4

2.1	Включено в тестирование	4

2.2	Исключено из тестирования	4

3 График тестирования	5

4 Ресурсы	6

5 Подходы к тестированию	7

6 Разработка тестовой документации и проведение тестирования	8

6.1	Тестовая документация	8

6.2	Проведение тестирования	8

7 Риски и непредвиденные ситуации	9

8 Метрики тестирования	10

Введение

Описание продукта

Приложение «VisualMusic» направлено на создание обложек для музыкальных релизов по запросу, на основе ИИ. В целом, приложение ориентировано на упрощение процесса создания качественного визуального контента для музыкальных проектов, экономию времени и открытие новых возможностей для креативных решений.

Цель тестирования

Обеспечить корректную работу приложения в соответствии с требованиями описанными в Техническом задании и удовлетворение ожиданий конечного пользователя. Реальное поведение системы должно совпадать с ожидаемым не менее, чем на 90% реализованного функционала. 10% закладывается под изменения на нужды конечного потребителя, которые не учтены в Техническом задании или учтены неправильно, если таковые появятся.

Область тестирования

Включено в тестирование

Все функции выполняемые приложением и перечисленные в Техническом задании покрываются проверками как минимум с помощью чек листов, а основополагающие функции (генерация обложки, взаимодействие с ИИ, просмотр работ, взаимодействие с профилем) могут проверяться с помощью тест кейсов.

Из нефункциональных требований проверяется безопасность приложения, удобство использования, производительность.

Исключено из тестирования

Регрессионное тестирование, авторизация ВКонтакте (проверяется на уровне разработки), нефункциональное тестирование, кроме перечисленного в «Включено в тестирование».

График тестирования

Дата начала тестирования 07.04.2025.

Дата окончания тестирования 30.05.2025

Подготовка тестов проводится с 07.04.2025 по 20.04.2025

Тестирование MVP проводится с 15.04.2025 по 25.04.2025

Отладка MVP версии с 27.04.2025 по 30.04.2025

Подготовка дополнительных тестов для полного тестирования проводится с 01.05.2025 по 14.05.2025

Sanity тестирование проводится с 15.05.2025 по 25.05.2025

Отладка после итогового тестирования с 26.05.2025 по 30.05.2025

Ресурсы

- Команда тестировщиков: Главный тестировщик (QA) – Глеб Тамбовцев.

- Тестовая среда: эмулятор Android Studio, браузеры Chrome, Edge.

- Инструменты: Jango для работы с API, тасктрекер YouTrack для управления дефектами.

Подходы к тестированию

Во время работы будут проводиться следующие типы тестирования:

Функциональное тестирование

UI тестирование

Дымовое тестирование (smoke testing)

Тестирование безопасности

Тестирование скорости

Тестирование удобства использования

- Будут применяться следующий метод тестирования:

Ручное тестирование

- По уровням тестирование можно разделить на:

Интеграционное тестирование

Компонентное тестирование

Sanity тестирование

Разработка тестовой документации и проведение тестирования

Тестовая документация

Для проведения работ по тестированию создаются 2 типа тестовой документации:

Чек – листы

Тест кейсы

Тестовая документация разрабатывается на основе требований, указанных в Техническом задании и сценариях использования. Для бизнес-требований и функциональности критического пути разрабатываются более подробные тест-кейсы, для остального функционала разрабатываются проверки на основе чек-листов.

Проведение тестирования

Тестировщик пишет и выполняет проверки в соответствии с расписанием. Команда разработчиков уведомляется о найденных дефектах в тасктрекере и сообщением в чате.

Риски и непредвиденные ситуации

Риски:

Задержки в разработке

Задержки в тестировании

Большой объем работ и краткие сроки

Проблемы с финансированием

План действий при непредвиденных ситуациях:

Общение с командой разработчиков.

Мониторинг выполнения плана тестирования в команде.

Отказ от регрессивного тестирования.

Метрики тестирования

Ключевыми показателями успешности тестирования выступают следующие метрики:

Процент выполненных тест-кейсов и чек-листов.

Количество выявленных дефектов.

Критерием для завершения тестирования считается процент выполненных тест-кейсов и чек-листов не менее 91% от общего числа и отсутствие критических дефектов.