Название проекта: "Создание уникальных обложек на основе жанра, содержания и настроения произведения" (Visual Music)

Отчётный период: 11.05.2025 – 17.05.2025.

Команда: 6 человек (1 PM, 2 разработчика, 1 ML-инженер, 1 тестировщик,
1 аналитик)

Текущий статус проекта

Общий прогресс: 65% (проект немного отстает от графика).

1. Ключевые достижения за неделю:

- Сделан итоговый дизайн приложения;
- Работа над сервисом «Обложки» завершена на 80%;
- Закончена верстка админ панели;
- Закончена работа над нейросетями.

2. Текущие задачи и проблемы в работе:

Задачи:

- Реализовать основной пользовательский сценарий (генерация обложки по аудио-файлу);
- Покрыть основные компоненты авторизации, регистрации и генерации юнит-тестами в соответствии с тест кейсами;
- Связать админ панель с базой данных;
- Подготовить документ курсовой работы.

Проблемы:

- Из-за отсутствия реализованных пользовательских сценариев невозможно начать работу по внедрению аналитики в приложение.

3. План на следующую неделю

Приоритеты:

- Реализовать пользовательский сценарий «Генерация»;
- Закончить работу над сервисом «Обложки»;
- Дописать оставшиеся CRUD методы для базы данных пользователей;
- Покрыть юнит-тестами экраны регистрации и аутентификации;
- Связать админ панель с базой данных пользователей.

Метрики контроля

- Создание рабочих сценариев «Просмотр обложек» и «Генерация обложек» к 24.05.2025.

4. Заключение PM

Проект немного отстает от плана. Требуется ускорение работы над бэкенд-частью.

PM проекта: Липовцев Алексей Викторович.

Дата следующего отчёта: 24.05.2025.