Название проекта: "Создание уникальных обложек на основе жанра, содержания и настроения произведения" (Visual Music)

Отчётный период: 12.04.2025 – 19.04.2025.

Команда: 6 человек (1 PM, 2 разработчика, 1 ML-инженер, 1 тестировщик,
1 аналитик)

Текущий статус проекта

Общий прогресс: 40% (проект в рамках графика).

1. Ключевые достижения за неделю:

- Сверстаны фрагменты: «Коллекция», «Автоматический режим генерации», «Галерея»;
- Сделаны API интерфейсы для Tone NN и Audio-to-text NN.
- Сделан дизайн для всех состояний экранов «Регистрация» и «Авторизация».

2. Текущие задачи и проблемы в работе:

Задачи:

- Сверстать основные экраны андроид приложения для подготовки к реализации основной логики проекта: генерации обложек по запросу, просмотру обложек других пользователей;

- Создать дизайны всех состояний экранов для их дальнейшей верстки;
- Создать план тестирования по техническому заданию;
- Сверстать веб админ панель.

3. План на следующую неделю

Приоритеты:

- Сделать дизайн всех состояний экрана «Генерация»;
- Сверстать экраны «Регистрация», «Авторизация» и «Генерация»;
- Сделать макет отображения информации об элементах БД в админ панели;
- Сделать макет авторизации для админ панели.

Метрики контроля

- 50% сверстанных экранов к 26.04.2025.

4. Заключение PM

Проект движется по плану.

PM проекта: Липовцев Алексей Викторович.

Дата следующего отчёта: 26.04.2025.